Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento hemos avanzado de acuerdo con el cronograma definido. Logramos conformar el equipo de trabajo, realizar el análisis y planificación, y presentar el proyecto en la fecha establecida. Actualmente hemos desarrollado las primeras etapas de diseño de interfaz (UI/UX), creación de wireframes y configuración del entorno de desarrollo. También iniciamos la implementación del backend base y la definición de la arquitectura técnica. Esto nos ha permitido cumplir con los objetivos específicos relacionados con la organización inicial, diseño de la solución y estructura técnica. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado cambios en los objetivos; se mantienen como fueron definidos en la fase inicial. |
| Metodología | No se han requerido ajustes metodológicos; seguimos trabajando con la planificación establecida, apoyándonos en la carta Gantt y herramientas de trabajo colaborativo. |
| Evidencias de avance | Presentación del proyecto realizada. Configuración del entorno de desarrollo. Avance en el backend core y definición de endpoints iniciales. Avance en el frontend core en un entorno cloud. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Organización y planificación | Confirmación del equipo de trabajo | Comunicación grupal | 3 días | Todo el equipo | Facilitador: buena disposición | Completado | Ninguno |
| Análisis y diseño | Análisis y planificación | Documentos, reuniones | 2 semanas | Equipo de análisis | Dificultad: coordinación de tiempos | Completado | Mejorar comunicación |
| Presentación inicial | Presentación de proyecto | Presentación digital | 5 días | Todo el equipo | Buena organización | Completado | Ninguno |
| Diseño técnico | Diseño UI/UX y BBDD, wireframes | Herramientas de diseño | 1 semana | Equipo de diseño | Coordinación fluida | Completado | Ninguno |
| Desarrollo | Configuración entorno, backend core | Servidores, IDE | 1 semana | Equipo técnico | Comunicación a reforzar | En curso | Ninguno |
| Arquitectura técnica | Definición de endpoints y diagramas | Herramientas técnicas | 1 semana | Equipo técnico | Avance sostenido | En curso | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo Facilitadores: iniciativa del grupo, cumplimiento del cronograma, motivación y responsabilidad individual. Dificultades: comunicación entre integrantes en algunos momentos, lo que retrasó la coordinación de ciertas tareas. Acciones tomadas: implementar reuniones periódicas y uso de herramientas digitales de coordinación

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado ni ajustado actividades; el proyecto sigue de acuerdo con lo planificado. La clave ha sido mantener el compromiso y la motivación del grupo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas actividades de desarrollo técnico (backend core y arquitectura detallada) se encuentran en curso, pero dentro de los plazos del cronograma, por lo que no presentan retrasos críticos. La estrategia para mantener el avance es mejorar la comunicación interna y hacer un seguimiento más cercano de los responsables.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.