Acta de constitución

Proyecto: Nomad-A – Plataforma Web de Arriendo de Vehículos
Institución: Duoc UC – Ingeniería en Informática
Curso: Proyecto de Título (Capstone)
Fecha de inicio: 25-08-2025
Versión del documento: 1.0
Elaborado por: Equipo de desarrollo Nomad-A

### 1️⃣. Propósito del Proyecto

El propósito del proyecto Nomad-A es desarrollar una plataforma web que funcione como intermediario entre empresas de arriendo de vehículos y usuarios particulares, permitiendo realizar procesos de reserva, consulta y publicación de automóviles de manera ágil, segura y centralizada.
La iniciativa busca digitalizar y automatizar los procesos de arriendo, reduciendo errores humanos y mejorando la experiencia del cliente final.

### 2️⃣. Justificación

En la actualidad, las empresas pequeñas y medianas del rubro automotriz carecen de plataformas integradas que permitan administrar su flota y conectarse fácilmente con potenciales clientes.
Nomad-A surge como respuesta a esta necesidad, entregando una solución moderna y escalable que optimiza la gestión, la comunicación y la disponibilidad de vehículos.

### 3️⃣. Alcance Inicial

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web funcional, con una arquitectura cliente-servidor que incluya los siguientes componentes:

- Módulo de usuarios: registro, autenticación y roles (cliente / arrendador / administrador).

- Módulo de catálogo: visualización, búsqueda y filtrado de vehículos.

- Módulo de reservas: solicitud, confirmación y gestión de arriendos.

- Módulo administrativo: control y administración de vehículos por parte de las empresas registradas.

- Base de datos MySQL: almacenamiento estructurado de usuarios, vehículos y reservas.

- API REST (Laravel): comunicación entre el frontend y el backend.

Se desarrollará utilizando una metodología tradicional (cascada) con etapas secuenciales: Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Entrega.

### 4️⃣. Objetivos

#### 🎯 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web de arriendo de vehículos que permita la interacción entre arrendadores y clientes, automatizando los procesos de reserva y gestión de flota.

#### 🔹 Objetivos Específicos

- Diseñar la base de datos que soporte los registros de usuarios, vehículos y reservas.

- Implementar un backend en Laravel con endpoints REST.

- Desarrollar una interfaz web intuitiva y adaptable para los usuarios.

- Aplicar pruebas de funcionalidad y usabilidad sobre el sistema.

- Generar documentación técnica y manuales de usuario y mantenimiento.

### 5️⃣. Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Fabio Andrés Aybar Vidal | Desarrollador backend / Documentador | Implementar lógica de negocio, API y documentación del proyecto. |
| Diego Cuchoc | Desarrollador frontend | Diseño visual, maquetación y experiencia de usuario. |
| José Cruz | Analista de base de datos | Diseño e implementación de la base de datos MySQL. |

### 6️⃣. Recursos y Herramientas

- Lenguajes: PHP (Laravel), JavaScript, HTML, CSS

- Base de datos: MySQL

- Entorno: XAMPP / Visual Studio Code

- Control de versiones: GitHub

- Servidor local: http://localhost:8000

- Framework frontend: (por confirmar, probablemente React o plantilla HTML adaptada)

### 7️⃣. Cronograma General

El proyecto se desarrollará entre los meses de agosto y diciembre de 2025, distribuyéndose en las siguientes etapas:

| Etapa | Duración estimada | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| Inicio y análisis | 3 semanas | Acta de constitución, requerimientos |
| Diseño | 3 semanas | Diagramas, base de datos, mockups |
| Desarrollo | 6 semanas | Backend, frontend, API |
| Pruebas y ajustes | 3 semanas | Plan de pruebas, correcciones |
| Cierre | 2 semanas | Informe final, manuales y defensa |

### 8️⃣. Supuestos y Restricciones

- El proyecto se ejecutará en entorno local.

- La base de datos será implementada con MySQL.

- Se priorizará la integración con navegadores modernos.

- No se contempla despliegue productivo comercial (demo funcional).

- Los tres integrantes compartirán responsabilidades transversales.

### 9️⃣. Aprobación del Proyecto

| Participante | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabio Andrés Aybar Vidal | Desarrollador Backend | __________ | __________ |
| Diego Cuchoc | Desarrollador Frontend | __________ | __________ |
| José Cruz | Analista de BD | __________ | __________ |
| Profesor Guía | Docente Tutor | __________ | __________ |