|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido con una parte de las actividades. según la carta Gantt en especial las relaciones con la definición del backend y el inicio del fronted .Sin embargo algunas tareas se han extendido mas de lo esperado como la optimización del frontend y conexión entre módulos pero los factores que han facilitado los avances. son la organización del grupo y la mejora de las tareas del cronograma donde eso no estaba bien definido Como dificultades, se ha presentado la coordinación de tiempos entre los integrantes

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La principal medida fue ajustar el cronograma, desglosando mejor las tareas y asignando responsables de manera más clara. Por eso implementamos canales de comunicación más efectivos (grupo de WhatsApp y reuniones en Discord), lo que permite mantenernos coordinados. También usamos un Drive compartido para almacenar entregables y documentación. De esta forma, ahora tenemos una mejor visión de lo que nos espera en las siguientes fases. Además, decidimos apoyarnos en repositorios compartidos (GitHub)

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el trabajo de manera positiva porque, a pesar de las dificultades, se logró avanzar en frontend y mejorar la organización interna. Destacamos la capacidad del equipo para adaptarse, reorganizarse y retomar el rumbo del proyecto. Para mejorar es importante reforzar la constancia en las tareas de backend y mantener la comunicación clara para que no se repitan atrasos. Para mejorar debemos reforzar la planificación semanal y dedicar más tiempo a pruebas y documentación de los avances, evitando que se acumulen tareas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la inquietud de cómo manejar mejor la integración de las APIs externas para que la aplicación sea más estable y rápida. Nos gustaría preguntar al docente si es recomendable enfocarnos primero en asegurar la funcionalidad básica del sistema antes de integrar todas las APIs.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que es necesario redistribuir algunas actividades, relacionadas con frontend y backend, ya que ha requerido más tiempo. Como apoyar en el diseño de vistas, mientras que otro se concentrará en pruebas de integración. Además se incorporará como nueva actividad el seguimiento semanal de entregables para que todo el equipo esté al tanto del progreso y las responsabilidades como los documentos

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal como colaborativo, ya que la mayoría del equipo se ha mostrado comprometida con el proyecto y abierta a reorganizarse cuando fue necesario. Como aspecto positivo destacamos la disposición a la mejora de comunicación y ajuste del cronograma. Como aspecto a mejorar creemos que es importante reforzar la participación constante de todos los miembros para que la carga de trabajo sea más equilibrada y reforzar los compromisos semanales para no acumular retrasos.